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[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc79093121]第一章 招标公告
我院拟对《长安医院体检系统》软硬件进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加投标。
1、 招标项目名称
长安医院体检系统
2、 项目编号
CAYYCGB2023-4-27
3、 招标内容
本次招标涉及检前及检中部分，厂家根据实际情况选择投标项目。
4、 供应商参加本次采购活动应具备下列条件
1、 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
2、 本次采购活动不接受联合体投标。
5、 项目资质要求及需提供的证明材料
1、 企业营业执照（三证合一）； 
2、 法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
3、 财务状况报告：投标商近三年财务状况良好，无破产或资不抵债状况，提供2020至2022年度第三方审计的财务报告，若成立不足三年的提供自成立以来的审计报告，也可提供投标人年度财务报表复印件（包括资产负债表、利润表及现金流量表）。
4、 税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意连续三个月的依法缴纳税收的证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意连续三个月的缴纳社会保障金的证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；
6、 公司注册资金不低于100万，参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、 具有良好的履行服务能力、良好的经营业绩，提供至少3例（2020年至今）在三甲医院相关系统项目实施案例。
8、 投标人所提供产品具有”软件著作权”登记证书；
6、 付款方式
本次招标项目付款方式：投标方中标后，招标方关于该服务项目的合同款项分3个时间节点进行支付，首次付款时间为合同签署后，中标方交付方案，且该方案得到招标方确认和签字认可后向中标方支付合同款项金额的30%；第二次付款时间为项目实施完成提交验收报告，且得到招标方书面确认之后，招标方支付中标方合同款项金额的60%；第三次付款时间为合同执行满一年后，系统运行正常，且得到招标方书面确认之后，招标方支付中标方合同款项金额的10%。
7、 响应文件提交的截止时间及磋商（招议标）时间和地点
1、 报名（资格预审）截止时间：2023 年 5 月 6日 10:00（北京时间）
2、 响应文件领取地点：长安医院官网自行下载（http://www.cacah.com) 
3、 [bookmark: _GoBack]响应文件标书提交截止时间：2023 年   5  月   10  日  14:00（北京时间）（正本一本；副本五本）

4、 响应文件标书提交地点：西安经济技术开发区文景路 17 号长安医院采购部

联系人：张老师、吕老师
电话：029-86186538	029-86186572
5、 磋商(招标）时间：2023 年 5 月 10 日 14：30  分（暂定） 
6、 磋商（招标）地点：长安医院行政楼二楼会议室。

长安医院

二○二三年四月


[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc79093122]第二章 投标人须知
1、 招标书说明
1、 投标人应仔细阅读招标书中所列的各种事项、格式、条款和规范要求， 按招标书的规定和要求编写投标书，提交全部资料，并在投标书中对招标书的各方面做出实质性的响应。如果投标书与招标书的规定及要求不符，可能会导致废标。凡与招标书的规定有重大不符合的投标书，将视为重大负偏差。重大负偏差包括：
1） 投标人不得增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；
2） 投标人不得提出不同的验收、计量、支付办法；
3） 投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；
4） 投标人在投标活动中不得含欺诈行为；
5） 投标人不得对合同条款有重要保留；
2、 投标人应接受招标书规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法。 
3、 投标人应认真检查招标书是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。
4、 招标书的澄清和解答：要求对招标书进行澄清和解答的投标人，均应在送交投标书截止期至少 2 天前按招标书中的通讯地址将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期 2 天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达（以收到日期为准，下同）所有投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在 24 小时内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。
5、 招标书的修改
1） 在投标截止期 2 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标书进行修改。
2） 招标书的修改将以书面形式通知所有投标人，并作为招标书的补充， 与其具有同等法律效力。
3） 为使投标人编写投标书时，有充分时间对招标书的修改内容进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期。
2、 投 标 书
1、 投标内容及要求
1） 各投标人必须对招标内容的完整报价做出全面响应，否则视为非响应性投标，按无效标处理。
2） 说明项目的组织管理、人员组成、进度计划及保证按期完工所需的人力、物力、财力等保障措施。
3） 提供投标人自身的售后服务及技术支持内容。
2、 投标书的编制
1） 投标书的语言：规定中文为投标书中的语言，投标书、投标人及招标人之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
2） 投标书的组成。
投标书必须根据招标人发售的投标书格式编写，对招标做出实质性响应。应包括下列内容：
1、 投标函
2、 报价表
3、 分项报价表
4、 投标人基本情况表
5、 技术和商务要求偏离表
6、 同类项目业绩一览表
7、 服务商资格证明文件
8、 法定代表人授权委托书
9、 声明书
10、 技术实施方案及承诺
11、 售后服务及培训方案
12、 服务商认为需要补充的其他资料
3、 投标书的签署和装订

1） 投标人应按照投标书的样式，准备投标书一览表、正本 1 份、副本 5 份。副本应是正本的复制件，并各自装订成册，每套投标书须清楚地标明“正本”“副本”字样。凡正本与副本不一致时，以正本为准，标书自行携带，到招标现场交由招标人员拆封。
2） 投标人所有资质复印件按要求随投标书正、副本装订。
3） 投标书的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。
4） 投标书必须加盖投标人单位公章，由投标人法定代表人或经正式授权有法律约束力的投标人代表签字。
5） 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标书的错处修改应加盖投标人公章。


[bookmark: _TOC_250001]
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[bookmark: 一、采购内容]技术要求
系统采用B/S架构及主流开发技术，最好采用Java等主流技,支持跨平台的应用展示。
支持UNIX、LINUX、Windows等操作系统。支持DICOM\HL7、IHE、ICD等标准和规范，支持多种通讯协议。
支持IE8及以上版本浏览器和国内主流浏览器，包括：IE8及以上版本、谷歌、360、搜狗、火狐等。
系统支持ORACLE数据库系统和主流大型数据库；
接口方面支持数据库视图及Web Service接入；
满足院内虚拟化部署，不能使用加密狗等方式限定虚拟的HA迁移。
系统技术要求
系统稳定性要求：要求系统具有充分的稳定性和可靠性，有充分的技术准备和成功实施案例，充分考虑了平台的适应能力、容错能力和管理能力，确保系统能长期、稳定、高效地使用。需要在部署方案中给出详细的系统部署架构图。
安全性要求：系统应满足行业既定的安全性要求，也要满足医院业务开展和技术规划的要求。应从主机系统、网络通讯系统、数据库系统、应用系统等以及数据传送(防窃密、篡改、重发、伪造等)的安全、数据存储(数据一致性)的安全、数据操作的安全等多个层次考虑安全性，确保系统安全。
可扩展性和开放性要求：系统体系架构具有良好的可扩展性，系统层次清晰，功能独立，一方面对未来业务的变动和新业务的扩展具有良好的灵活的支持，另一方面在系统规模、复杂度提高时应有良好的适应能力。
系统指标：应用系统支持集群部署，架构设计需满足高可用性，高可靠性及灾备(提供完整系统架构报告)；支持7*24不间断服务；支持热备，保证交易连续性。
性能要求：系统应具有快速响应的特性，用户打开界面任何提交事务的平均响应时间应低于1.5秒，实时查询业务操作的数据处理时间应低于3秒。用户系统界面操作简洁、易用、灵活、风格统一等。
运维要求：(1)系统要提供高可用方案及故障处理手段，以保证系统安全、稳定运行；
(2)提供完整的应急方案，对于系统各部分的故障提供到命令级别的操作手册。(3)支持灵活、复杂的密码策略设置
系统方案要求：技术方案中应包含系统技术架构、开发语言、部署方案，针对使用技术做技术说明及阐述。整体解决方案：招标人系统的总体技术架构，包括各模块的作用和互相关联情况。提出具体的硬件配置建议，系统配置总体设计，接口方案和技术标准等。
产品技术服务要求
技术培训：培训内容应包括系统的搭建、使用、维护、升级、操作、常见问题及解决办法等主要内容。
项目实施要求
1、 本项目要求平台部署完成时间为90日（日历天）。
2、 供应商阐述对本项目的准备情况，提供合理且最短的开发及实施周期，包含应用软件开发现状、周期及人员组织情况等。供应商需根据项目周期要求，制定可行的项目计划，严格按项目启动时间、项目计划时间完成相关开发，并提供开发时间保障措施，实施团队项目经理具有项目管理专业人员（PMP）证书或取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试信息系统项目管理师（高级）证书，且至少具有3年以上行业实施经验。项目数据库管理员至少1人具有OCP/OCM资质认证，项目技术经理具有系统架构设计师资格证书，项目测试经理至少1人具有软件评测师资格证书。且实施团队人员至少具备一个国内同等规模及以上类似项目的成功实施经验，在项目测试阶段，供应商应制定完善的测试方案。
3、 项目组织和保障
(1) 供应商应提供项目实施的详细安排，及相应的组织机构和人员情况。
(2) 供应商应按照项目进度的安排提供各阶段各类工程服务人员的数量、详细人员安排和人员名单，人员名单中核心人员应占80%以上。
(3) 核心人员指对项目交付起关键作用，且在项目交付前，不发生流失的人员。
(4) 项目实施必须按需方要求的时间和地点完成，并负责对技术人员的免费培训。
4、 本地化服务能力
(1) 为确保项目顺利上线及使用，供应商必须提供从项目实施开始至试运行及科室上线期间的驻场服务。
(2) 为确保项目后期维护，供应商应提供属地化服务：供应商提供陕西省内本地的办事机构证明材料，同时本地机构人数不应少于5人。
5、 系统培训
(1) 供应商需提供以科室为单位进行逐个培训，直至相关人员熟练掌握相关技能。
(2) 系统上线试运行后，成交供应商必须提供完善的系统使用培训服务，直至采购方相关人员熟练掌握该系统为止。培训材料应采用中文撰写，提供纸质及电子文档，培训的人数、时间、地点应根据采购人的实际情况确定。培训课程的设置及讲授由供应商负责安排，培训内容按理论结合实际的原则进行。
6、 验收要求：系统上线前，招标人根据测试用例组织验收测试，如发现故障，供应商必须24小时内进行分析、解决以及答复招标人，同时每周发布1-2次补丁修复之前累计发现的问题和缺陷。

平台功能需求
1、 体检预约（检前系统）
(1) 支持个人体检预约功能，通过自助机自助完成预约及出单排号
(2) 支持预约体检套餐和任选体检组合。
(3) 支持单位体检预约功能，可以为单位建立体检档期，预约体检时间。
(4) 支持多次体检时体检号保持唯一，并可门诊使用。
(5) 支持对体检人员进行分组，系统可以自定义分组条件，如性别、年龄、国家、职务情况等。
(6) 支持复制上一次的体检分组和体检套餐。
(7) 支特单项目退费以及单项目打折。
(8) 体检项目价格变更后，同步更改更加便捷快速，可自行设置同步时间，例如：每日20:00同步，并且有每次更新同步价格日志。
(9) 排期预约系统：帮助体检科做好人数管控，预约实时显示，保证每日体检人数处于稳定可控范围。
(10) 让体检更加智能：根据客户网上问卷自动生成个性化体检套餐，客户可以在网上选单、预约、缴费。极大节省人力。
(11) 导检系统与体检系统紧密相连：前台可实现打印导检单与导检排号一次性处理，体检用户通过智能查看所排队科室，系统提醒用户及体检科室，确保体检用户在每个科室的的停留时间最短，避免出现排队过长现象。
(12) 前台咨询选项目医生可在平板上定制客户个性化套餐，减轻前台打单压力。
(13) 团检自选客户选单超过单位定额后系统有提示功能。
(14) 让体检科与医院互联网医院互联互通：
a. 网上预约平台，建立体检专属网上预约平台，拥有个性化预约能力和对外的宣传窗口；
b. 专属预约微信公众号：充分利用体检科专属微信公众号，为体检科打造完善的微信互动平台，让体检用户成为体检中心的粉丝，大大提升了用户粘度和关注意愿。
2、 体检登记（检中系统）
(1) 系统支持与医院HIS系统等其他系统实现对接。
(2) 支持手工输入查询客户基本信息，输入找回以前的体检号，保持病人体检号唯一。
(3) 可以根据性别智能判断项目是否匹配，如男性不能选择妇科等检查，系统应提供警示功能。
(4) 所检查项目的排斥提醒功能，如选择的体检组合有重复的检查项系统自动提醒。
(5) 支持领导手机端查看体检报表：每日体检人数，人员种类、金额、项目数等。
(6) 已完成检查的体检项目不能修改与刪除。
(7) 在体检界面可以完整的显示体检项目的当前状态，显示的项目名称、价格、是否抽血.是否已送申请.是否已检查、导检单是否已回收等
(8) 支持体检状态的控制，对未收费的项目及时提示，体检系统中不能录入结果。
(9) 系统处须提供严格的权限控制。
(10) 系统支持与血压计、身高体重仪等检杳设备的联网功能，检查结果无需需人工录入，可自动录入，避免出现录入错误。
(11) 系统可提供丰富的检索数据，每个项目都可以选择关键字查找录入，减少手动输入错误。
(12) 系统支持在检查录入的同时显示最近一次的体检历史结果，并且可以浏览历年的体检结果，方便医生生进行对比分析。
(13) 系统支持检查过程中对项目进行弃检的功能，后期可以自动提醒。
(14) 系统支持自动汇总检查结果，生成体检结论和保健建议。
(15) 系统提供体检异常的合并功能，系统不能重复显示异常，应进行智能合并后显示。
(16) 对于保健建议相同的结论，系统应提供合并的功能。
(17) 支持报告自动排版，结论与建议可以由医生快速调整排序。
(18) 系统支持三级审核完成后报告才可打印功能。
(19) 虚拟资料室：电子化报告资料室，自动按单位部门分类管理，减轻人工管理压力。
(20) 让体检科降低运营成本：
a. （1）检前评估问卷：专业的检前评估问卷，让用户了解自己身体状况，选择最适合的套餐，降低现场咨询量，减少咨询医生工作，提高工作效率。
b. 短信提醒系统：短信提醒系统，包括预约成功、取消、检前通知和体检报告异常提醒，减少体检中心人力的沟通成本；
c. 电子体检报告：电子报告亲情查询，微信直接查看客户本人及带检家属电子体检报告，以及体检结果的历年对比，帮助体检中心节省打印成本；
(21) 体检报告逾期智能提醒：体检报告在设置期限内未出，系统提醒工作人员，督促报告按时汇总。
(22) 智能化复诊提示：短信或者微信推送信息，提示复检时间、频次、项目、以及该疾病相关注意事项等。
(23) 体检卡的精细化管理：建立分销机制提高积极性。
(24) 所有体检流程有迹可循，例如领取报告有流程日志。
(25) 系统支持重复打印导检单提示功能。
(26) 系统支持第三方常见平台的对接，如：康康体检网、见素科技等。
3、 数据查询
(1) 系统支持体检数据的自定义查询，可以通过体检日期、电话、姓名等条件进行数据查询。
(2) 系统支持体检报告的快速查询和批量打印的功能。
(3) 单位团体报告分析包含单位基本情况，人员分组、检杳完成情况，疾病汇总，往年对比统计等，具体涉及项目可自定义，以及团检分析报告的历年对比。
(4) 系统支持所有体检数据导入及导岀EXCEL的功能。
(5) 系统支持体检科每日收入统计，可以区分单位和个人，且支持按招工、健康体检、驾驶员等条件进行分类。
(6) 系统支持医生工作量统计。
(7) 系统支持科室全年工作量统计。
(8) 系统支持单位结算功能，已结算的单位上单冻结功能，单位结算支持多次结算, 且提供按项目结算、按完成情况结算等多种结算方式。
4、 疾病统计
(1) 系统提供疾病统计功能，可以根据疾病种类进行汇总。
(2) 系统支持单位人员疾病异常的汇总功能。
(3) 系统支持疾病按年龄、性别等条件分布统计，且带有图形显示的功能。
5、 体检回访（检后管理系统，非必要项）
(1) 系统提供体检追踪管理功能。
(2) 医生总检时根据疾病或异常设定复查或追踪的提醒时间，糸统自动检索需要追踪检索的人员，方便回访人员进行踪。
(3) 系统提供对追踪的情况进行记录的功能，包括回访时间、复查记录等。
6、 硬件需求
       自助机一台。功能包括：查询、缴费、排号、打印指引单等功能。
7、 其他功能
(1) 节假日宣传及优惠活动海报制作推送。
(2) 微信公众号的运营管理。
售后服务
1、 供应商在西安本地设置有专业服务机构及服务团队，提供7*24小时响应支持。
2、 售后服务
(1) 提供所投产品提供原厂两年质保。免费线上线下技术支持服务。
(2) 供应商需具备良好的应急处理能力，在质保期内提供：7*24小时服务支持，30分钟内响应，2小时到达现场服务，并在4 小时内排除故障。重大问题处理时限不超过12小时，若24小时内不能修复，必须采取应急措施，提供应急使用方案。
(3) 供应商需能提供 7*24 的电话在线服务支持；
(4) 要求工程师是在公司服务多年的具有丰富经验的系统应用和网络工程师，精通目前主流的系统应用及网络技术，熟悉各种系统及装置的使用和调试。设置技术支持专人，电话全天24小时为用户开通， 以应付出现各种突发事件的技术支持需求。
3、 本项目的所有实施工作和售后服务工作由产品投标人提供，投标人可以提供额外的增值服务。
4、 验收方法及标准按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及投标厂商标准对每一项技术、商务履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
5、 售后服务：至少提供2年免费维护服务。响应和服务时间均为全年365天的任何时间，即全年的7*24小时服务。3、提供电话、网络等热线技术支持服务，响应时间为1小时。

投标人须知
我院自行确定中标人，不组建由外部人员参加的评标委员会；采用二次投标法、即在首次投标结束并公开开标后，要求全部投标单位在知悉其他投标人报价的情况下，进行第二次投标，投标人第一次报价与第二次报价偏差不能超过20%。
评标办法为综合评审，不承诺接受最低报价，有权拒绝或接受任何报价，若投标人存在异议，一切以我院的制度和解释为准。
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[bookmark: _Toc79093124]第四章 投标文件格式
一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标小组将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写， 但应当注明。

** 具体投标文件格式以附件要求为准



（封面）正/副本




长安医院体检系统

投标书




服务商：___________________________________


（盖章）


二零二三 年 	月


1. [bookmark: 1.投标函]投标函

长安医院有限公司：

我方全面研究了“ 	项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 		（姓名、职务）代表我方   （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
二、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
四、 投标有效期为从投标截止之日起 120 天。
五、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
六、 我单位联系方式：
地	址： 	

传	真： 	

邮政编码： 	

投标人名称： 	（加盖公章）

法定代表人或代理人： 		（签字） 日期： 	年 	月 	日


2. [bookmark: 2.报价表][bookmark: 3.分项报价表]报价表


	
采购项目名称
	

	
供 应 商
	

	

报价
	大写： 	圆小写： 	元

	
交货安装期：

	
付款方式是否响应：是/否




法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


3. 分项报价表

服务商名称：  	

	
序号
	
名称
	
规格型号
	
品牌
	技术参数
	
单位
	
数量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价人民币（大写）： 	
（小写）：￥ 	元






4. [bookmark: 4.投标人基本情况表]投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备注
	




投标人名称： 				(加盖公章) 日	期： 	年 	月 	日



5. [bookmark: 5.技术和商务要求偏离表]技术和商务要求偏离表

服务商名称： 		第 页 共 页
	
招标条款序号
	
招标文件要求
	
投标书响应
	
偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。






法定代表人或被授权代表签字： 	

投	标	单	位	公	章： 	

日	期： 	


6. [bookmark: 6.同类项目业绩一览表]同类项目业绩一览表

服务商名称：  	

	
序号
	采购项目名称
	
项目内容
	合同金额
（万元）
	
完成日期
	
备注
	业主名称、联系人及电话

	
1
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商  响应文件中）。
法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


7. [bookmark: 7.服务商资格证明文件]服务商资格证明文件

服务商资质要求（加盖公章）：   
















































8. [bookmark: 8.法定代表人授权委托书]法定代表人授权委托书




本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （服务商地址）	的
（服务商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）       的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 	年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 	天，特此声明。




	


法人身份证复印件


正面
	


被授权人身份证复印件


正面

	


反面
	


反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

服务商： 			（公章） 法定代表人： 		（签字/或盖章） 被授权人： 	（签字/或盖章）

9. [bookmark: 9.声明]声明

项目名称： 	项 目 项目编号： 		
致：长安医院有限公司
我公司作为 	项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时  又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控  股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服  务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文  件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。  
六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近 10 年内不具有行贿犯罪记录。
七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。特此声明。

投标人名称：	(加盖公章)
日	期：


10. [bookmark: 10.技术实施方案及承诺]技术实施方案及承诺

本项目具体实施方案，其中包含人员安排、实施计划、建设周期安排等内容。
（由服务商自行编写，格式自定。）











法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


11. [bookmark: 11.售后服务及培训方案][bookmark: 12.服务商认为需要补充的其它资料]售后服务及培训方案


（售后服务及培训方案，格式自定）













法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


12. 服务商认为需要补充的其它资料注：附产品资料等。

